杭委〔2017〕13号

中共上杭县委  上杭县人民政府

关于印发上杭县2017年生态环境保护攻坚战役
实施方案的通知
各乡镇党委、政府，县直各党委（工委、党组）、部、委、办、局（行、社、公司），各群团组织，省、市属驻杭单位：
《上杭县2017年生态环境保护攻坚战役实施方案》经县委常委会、县政府常务会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
中共上杭县委

上杭县人民政府

2017年2月16日

上杭县2017年生态环境保护攻坚战役实施方案
为深入贯彻中央、省、市关于推进生态文明试验区建设的决策部署，进一步强化生态环境保护工作，巩固国家级生态县建设成果，结合我县实际，特制定2017年生态环境保护攻坚战役实施方案如下：

一、指导思想
紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真贯彻中央、省、市系列决策部署，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，全面落实省委省政府环境保护督察反馈意见、《上杭县2017年度党政领导生态环境保护目标责任书》，针对我县生态环境短板，以解决生态环境领域突出问题为导向，持续开展生态环境保护攻坚战役，全面改善环境质量，巩固国家级生态县建设成果，加快推进国家生态文明试验区建设，努力建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新上杭。

二、主要目标

1.城区环境空气质量优良天数比例达99.7%以上， PM2.5浓度达到或优于环境空气质量功能区二级标准。蛟洋工业区空气环境质量达到环境空气质量功能区二级标准。

2.汀江主干流（上杭段）涧头（省控断面）、水西渡大桥(省控断面，达Ⅱ类)、李家坪大桥(国控断面，达Ⅱ类)、南蛇渡大桥（省控断面）4个断面Ⅲ类水质达标比例达100%，Ⅰ-Ⅱ类水质比例稳中有升。黄潭河城头坪断面（上杭古田与新罗大池交接）Ⅲ类水质达标率50%以上、旧县河清陵塔断面（上杭古田与连城庙前交接）Ⅲ类水质达标率80%以上。棉花滩水库（上杭段）Ⅲ类水质达标率60% 以上。33个乡镇水质交接断面水质优良比例达75%以上。

3.县城区集中式生活饮用水水源地水质达标率100%，乡镇集中式生活饮用水水源地水质达标率95%以上。

4.编制出台地方《土壤污染防治行动计划工作方案》，工业危险废物无害化处置率97%以上，比2016年增加1%；医疗废物集中处置率保持100%。

三、实施四大提升工程

（一）实施“清新水域”提升工程

1.提升汀江、旧县河、黄潭河流域水环境质量

落实水污染防治行动计划，针对汀江、旧县河、黄潭河及其支流、小流域突出环境问题，实施“一河一策”，制定突出水环境问题年度整治方案，下大力气抓源头、抓支流、抓小流域整治，全面提升“一江两河”流域水环境质量。2017年22个乡镇33个水质交接断面Ⅲ类以上水质达标率达75%以上。
牵头单位：县环保局

配合单位：县水利局、住建局、经信科技局、国土资源局、农业局、林业局、财政局、执法局
责任单位：各乡镇党委、政府，县工业园区管委会、蛟洋工业区管委办

表1  2017年上杭县“一江两河”乡镇交接断面水质目标汇总表

单位：%
	序号
	河流
	责任
乡镇
	交接断面
	达Ⅲ类以上水质

比例
	达Ⅳ类以上水质比例
	达Ⅴ类以上水质比例
	目标

水质

	1
	汀

江
	官庄乡
	曾泗（官庄进入汀江干流）
	100
	
	
	Ⅲ类

	2
	
	珊瑚乡
	合水口（珊瑚进入汀江干流）
	100
	
	
	Ⅲ类

	3
	
	
	栗子湖（珊瑚进入汀江干流）
	100
	
	
	Ⅲ类

	4
	
	才溪镇
	曾坑三级电站坝下（才溪进入汀江干流）
	100
	
	
	Ⅲ类

	5
	
	湖洋镇
	仙华电站库区（湖洋进入汀江干流）
	100
	
	
	Ⅲ类

	6
	
	
	天桥下（湖洋进入临城）
	100
	
	
	Ⅲ类

	7
	
	临城镇
	龙翔大道新桥下（临城进入汀江干流）
	100
	
	
	Ⅲ类

	8
	
	
	九潭江电站坝上（临城上登村入中都）
	50
	100
	
	Ⅲ类

	9
	
	泮境乡
	庐丰乡章金村小桥（泮境进入庐丰）
	100
	
	
	Ⅲ类

	10
	
	庐丰乡
	中心亭坝上（庐丰进入汀江干流）
	100
	
	
	Ⅲ类

	11
	
	中都镇
	军联村古桥（中都进入汀江干流）
	25
	50
	100
	Ⅲ类

	12
	
	
	吉布电站（中都进入汀江干流）
	50
	100
	
	Ⅲ类

	13
	
	下都镇
	新寨小溪（下都进入汀江干流）
	50
	100
	
	Ⅲ类

	14
	
	白砂镇
	彩霞电站（白砂镇进入泮境）
	100
	
	
	Ⅲ类

	15
	黄

潭

河
	蛟洋镇
	坪埔（蛟洋进入古田）
	100
	
	
	Ⅲ类

	16
	
	古田镇
	城头坪（古田进入新罗区大池）
	50
	100
	
	Ⅲ类

	17
	
	古田镇
	麒麟寺（古田下郭车进入城头坪）
	100
	
	
	Ⅲ类

	18
	
	溪口镇
	大丰电站坝下（溪口进入太拔）
	50
	100
	
	Ⅲ类

	19
	
	
	双溪铺（溪口进入茶地）
	100
	
	
	Ⅲ类

	20
	
	白砂镇
	茶地翁基电站（白砂进入茶地）
	100
	
	
	Ⅲ类

	21
	
	茶地镇
	黄竹墩下游（茶地进入太拔）
	100
	
	
	Ⅲ类

	22
	
	太拔镇
	黄潭峡电站（太拔进入蓝溪）
	100
	
	
	Ⅲ类

	23
	
	庐丰乡
	张角陂电站（庐丰进入蓝溪）
	100
	
	
	Ⅲ类

	24
	
	蓝溪镇
	蓝溪与稔田交接处（蓝溪进入稔田）
	100
	
	
	Ⅲ类

	25
	
	稔田镇
	枫山桥（稔田经棉电库区进入永定区）
	100
	
	
	Ⅲ类

	26
	旧

县

河
	蛟洋镇
	蛟洋森坑（蛟洋进入古田）
	50
	100
	
	Ⅲ类

	27
	
	古田镇
	清陵塔（古田进入连城县庙前）
	80
	100
	
	Ⅲ类

	28
	
	才溪镇
	陈坑村电站下（才溪进入南阳）
	100
	
	
	Ⅲ类

	29
	
	通贤镇
	大东（通贤进入南阳）
	100
	
	
	Ⅲ类

	30
	
	南阳镇
	池溪电站进水渠（南阳进入旧县河干流）
	100
	
	
	Ⅲ类

	31
	
	白砂镇
	碧砂村石牌子亭子下（白砂进入旧县）
	100
	
	
	Ⅲ类

	32
	
	旧县镇
	梅溪村高速公路桥下（旧县河干流）
	100
	
	
	Ⅲ类

	33
	九龙江
	步云乡
	步云与新罗区江山交接处（进入新罗区）
	100
	
	
	Ⅲ类


2.完善汀江流域生态补偿机制

根据环保部《关于汀江-韩江流域上下游横向生态补偿实施方案》和福建省、广东省政府《关于汀江-韩江流域上下游横向生态补偿的协议》精神，进一步完善汀江-韩江流域上下游横向生态补偿机制。全面推进汀江流域生态环境保护与治理工作，2017年底汀江跨县界下都南蛇渡省控断面、稔田九曲里省控断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率为100%。
牵头单位：县环保局

配合单位：财政局、发改局、住建局、农业局、国土资源局、林业局、县执法局
责任单位：各乡镇党委、政府，县工业园区管委会、蛟洋工业区管委办

3.加快重点行业水污染整治

依法取缔关闭不符合产业政策的水污染企业，完成“水十条”要求的造纸、钢铁、化工、食品加工等重点行业技术改造（县经信局科技牵头）；加快县工业园区（县商务局牵头）、蛟洋工业区（县经信科技局牵头）污水集中处理，确保园区各类废水达标排放。

牵头单位：县经信科技局、商务局

配合单位：县发改局、财政局、环保局、市场监管局、住建局、城区用水办
责任单位：各乡镇党委、政府，县工业园区管委会、蛟洋工业区管委办

4.加强饮用水源地保护

实施横滩、石禾仓等水源地整治工作，确保饮用水源水质安全（县水利局牵头）。禁止在横滩水源地一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目（县环保局牵头）、居民住宅（县国土资源局牵头），拆除横滩水源地一级保护区内的生猪养殖场（县农业局牵头），依法打击、取缔横滩水源地一级保护区内的非法捕鱼作业（县农业局牵头）、违法捞砂场点（县水利局牵头），基本实现保护区内居民生活污水和生活垃圾的收集处理（县住建局牵头）。
牵头单位：县水利局、环保局、住建局、农业局、国土资源局
配合单位：县发改局、城区用水办、林业局、执法局、公安局、卫计局（疾病预防与控制中心）、供电公司
责任单位：官庄乡、珊瑚乡、通贤镇、才溪镇、旧县镇、临城镇、泮境乡党委、政府
5.加强采洗砂行业监管

开展“一江两河”流域河道采砂行业整治，强化对非法采洗砂行为的打击，清理取缔“一江两河”流域违法砂场。
牵头单位：县水利局（河道采砂）、国土资源局（耕地洗砂、制砂）、林业局（林地洗砂、制砂）

配合单位：县政府督查室、公安局、执法局、安监局、交通运输局、住建局、市场监管局、环保局、供电公司

责任单位：各乡镇党委、政府，蛟洋工业区管委办
（二）实施“洁净蓝天”提升工程

1.改善城区环境空气质量

城区空气质量优良天数比例达99.7%以上，细颗粒物浓度等6项污染物指标达到国家二级标准。加大空气质量检测力度，增建1座城市空气质量自动监测站。

牵头单位：县环保局

责任单位：各乡镇党委、政府，县住建局、执法局，县工业园区管委会

2.强化大气重污染行业深度治理

深化大气重污染行业深度治理工程，对大气污染企业实行严格监督，支持企业积极实施脱硫、脱硝等大气治理提升工程，确保达标排放。持续推进燃煤锅炉节能环保综合提升改造工作，2017年底全部完成。全县禁止新建20蒸吨以下的燃煤锅炉（含重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉），县城区不再新建10蒸吨以下的燃煤锅炉（含重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉），禁燃区禁止使用、销售高污染燃料。
表2    2017年上杭县燃煤锅炉整治任务分解表

	序号
	乡镇
	燃煤锅炉整治任务（台）

	1
	临城镇
	3

	2
	中都镇
	1

	3
	溪口镇
	2

	4
	白砂镇
	3

	5
	古田镇
	2

	6
	步云乡
	2

	7
	旧县镇
	1

	8
	南阳镇
	3

	9
	蛟洋工业区
	3

	合 计
	20


牵头单位：县经信科技局

配合单位：县发改局、财政局、环保局、商务局、市场监管局

责任单位：各乡镇党委、政府，县工业园管委会、蛟洋工业区管委办

3.推进机动车尾气污染防治

完成黄标车年度淘汰任务724辆。建立黄标车台账并提供相关数据，加大催告力度，督促黄标车主及时申报淘汰车辆，按规定程序及时办理注销手续，加大黄标车违反禁行、限行等查处力度。

牵头单位：县环保局

配合单位：县公安局、财政局、交通运输局、商务局、市场监管局
责任单位：各乡镇党委、政府

（三）实施“清洁土壤”提升工程

1.开展土壤污染治理与修复

编制完成土壤污染防治工作方案，明确土壤污染的治理与修复责任主体及治理与修复工程规范，配合完成全省土壤污染状况详查实施方案编制，完成土壤环境质量国控监测点位设置，构建土壤环境监测网络，开展土壤污染状况详查，逐步建立污染地块名录及其开发利用负面清单。开展重点行业企业及大宗固体废物的堆存场所排查和整治。

牵头单位：县环保局

配合单位：县经信科技局、财政局、国土资源局、农业局、林业局
责任单位：各乡镇党委、政府，县工业园管委会、蛟洋工业区管委办
2.加大农业面源污染治理

强化耕地保护，开展农用地划分工作，按优先保护类、安全利用类、严格管控类三个类别，以耕地、园地为重点，对农用地进行划分。按要求做好绿色生态农业为导向的农业补贴制度，加快推进化肥、农药、农膜减量化以及畜禽养殖废弃物资源化和无害化，鼓励生产使用可降解农膜，单位耕地面积化肥零增长、农药使用量控制在16.81千克/公顷。健全农药包装物、农膜回收储运加工网络。

牵头单位：县农业局

配合单位：县国土资源局、林业局、环保局

责任单位：各乡镇党委、政府

3.强化危废物综合处置

加强固体废物处理处置，一般工业固体废物综合利用率达79%；危险废物经营单位、产生单位规范化管理考核达标率分别达100%、95%；危险废物处置利用率达97%，其中医疗废物集中处置率达100%。

牵头单位：县经信科技局

配合单位：县发改局、卫计局、环保局、住建局、国土资源局

责任单位：各乡镇党委、政府，县工业园管委会、蛟洋工业区管委办，有关企业
（四）实施“绿满青山”提升工程

1.推进水土流失治理

扎实推进水土流失重点区域的综合治理，积极探索水土流失治理企业化运作，进一步完善水土流失区以电代燃料补贴政策，实现水土流失治理和管护专业化、规模化，完成水土流失治理面积51660亩。

牵头单位：县水利局

配合单位：县财政局、环保局、国土资源局、住建局、交通运输局、农业局、林业局、商务局

责任单位：各乡镇党委、政府，县工业园区管委会、蛟洋工业区管委会
2.加强自然生态保护

完善生态公益林补偿机制，深化林权制度改革，实施天然林保护工程，推进国家级自然保护区建设。全县森林覆盖率达73.2%以上、蓄积量达1695万立方米以上，陆域自然保护区面积达20245公顷，湿地保有量4424公顷以上。
表3    2017年上杭县各乡镇林业指标任务分解表

	序号
	乡镇
	森林覆盖率（%）
	森林蓄积量（万立方米）
	自然保护区（含保护小区）
面积（公顷）

	1
	临江镇
	—
	—
	—

	2
	临城镇
	58.7
	85
	259.67

	3
	湖洋镇
	69.0
	41
	315.6

	4
	中都镇
	72.3
	98
	377.4

	5
	下都镇
	75.5
	68
	273.6

	6
	庐丰乡
	68.3
	45
	126.33

	7
	蓝溪镇
	65.3
	30
	85.47

	8
	稔田镇
	73.1
	58
	425.93

	9
	溪口镇
	78.7
	107
	345.87

	10
	太拔镇
	69.4
	66
	532

	11
	茶地镇
	77.7
	48
	264.13

	12
	泮境乡
	77.1
	46
	158.2

	13
	白砂镇
	77.0
	152
	1103.4

	14
	蛟洋镇
	75.4
	145
	2674.47

	15
	古田镇
	78.4
	166
	2189.47

	16
	步云乡
	85.7
	149
	1585.93

	17
	旧县镇
	75.3
	76
	443.53

	18
	才溪镇
	73.7
	54
	—

	19
	通贤镇
	69.1
	26
	380.8

	20
	南阳镇
	71.6
	154
	216.67

	21
	官庄乡
	71.0
	63
	224.8

	22
	珊瑚乡
	74.8
	18
	82.73

	23
	梅花山自然保护区
	—
	—
	8179

	合 计
	73.2%
	1695
	20245


牵头单位：县林业局

配合单位：县财政局、农业局、国土资源局
责任单位：各乡镇党委、政府

3.严格矿山生态保护与恢复治理

以生态红线为底线，严格管控措施，合理规划、科学划分可采区、限采区和禁采区。加强矿山生态环境恢复治理工作，新增矿山恢复治理面积182亩；严格执行矿山生态环境恢复治理保证金制度，加强对无证非法采矿点的整治，持续保持严厉打击无证非法采矿高压态势，落实巡查监管长效机制，确保关闭取缔率达到100%的目标。
牵头单位：县国土资源局

配合单位：县经信科技局、财政局、环保局、林业局、水利局、安监局
责任单位：各乡镇党委、政府，紫金矿业集团
四、着力突破六大工作重点

（一）全面完成畜禽养殖业污染防治

根据县畜牧业“十三五”发展和治理规划，全县生猪年出栏总量控制在75万头以内；继续实施关闭拆除禁养区内养殖场，关闭拆除限养区内无法改造或改造后仍不达标排放的养殖场，2017年关闭拆除养殖场20万平方米；推进限养区规模化养殖场标准化升级改造，2017年完成112家限养区内规模化养殖场标准化升级改造任务。加大对违规新建、扩建养殖场的查处力度，加大已关闭养殖场巡查督查力度，严防“复养”反弹。

牵头单位：县农业局

配合单位：县财政局、环保局、国土资源局、林业局

责任单位：各乡镇党委、政府
（二）深化城区大气污染防治

强化城区大气污染治理，制定城区大气污染专项整治工作方案，用半年时间，重点整治燃煤锅炉和工业企业（县环保局牵头）、建筑工地、房屋征收拆除工地、市政工地（县住建局牵头）、道路保洁作业、餐饮行业烟尘及油烟排放、秸秆、垃圾及露天烧烤（县执法局牵头）、机动车尾气（县公安局交警大队牵头）、城区一重山范围内露天开采矿点及矿山整治（县国土资源局牵头）等方面大气污染防治措施落实不到位问题,并依法对各类大气污染行为进行查处，督促各类工业企业、工地建设业主（代业主）、经营业主、施工、监理、经营等参建单位、城市道路管理者、餐饮等相关行业生产、经营者落实大气污染防治主体责任。                               
牵头单位：县环保局、住建局、执法局、公安局、国土资源局
配合单位：县经信科技局、卫计局、交通运输局、市场监管局
责任单位：临江镇、临城镇党委、政府，县工业园区管委会
（三）推进城镇污水垃圾处理设施建设

1.加快城区污水处理设施建设与完善管理

加强县佳波污水处理厂日常管理，定期检查和修复污水管网的破损情况，提高污水收集率和进水浓度（县城区用水办牵头）。加大城区和集镇雨污分流工程的建设力度，特别是城区驷马桥以西片区、龙翔大道客家缘片区、实验中学片区污水收集管网建设；进一步完善县城建成区汇入汀江的污水收集管网建设
牵头单位：县住建局、城区用水办
配合单位：县发改局、财政局、环保局、国土资源局，临江、临城镇党委、政府

责任单位：县城发公司

2.加快乡镇污水处理设施建设与改造提升

对已建成的污水处理设施进行改造提升，进一步完善农村集镇污水收集管网建设，积极推进采取统一捆绑打包政府购买服务方式，逐步将全县农村集镇污水处理厂委托第三方进行运维管理，切实加强农村污水处理设施的日常管理，全面提高集镇污水收集率、处理率；大力推动农村分散居民区旱改水和新建、改建房屋“三格式”化粪池建设工作
牵头单位：县住建局
配合单位：县发改局、财政局、环保局、农业局

责任单位：各乡镇党委、政府，蛟洋工业区管委会

3.加快城镇垃圾处理设施建设
加快完善覆盖全县的村收集、镇转运、县处置的垃圾处置系统，建立健全长效管理运营机制和保洁机制（县住建局牵头）。督促城区生活垃圾无害化处理场按规范填埋垃圾，渗滤液处理站设施正常运行，确保外排废水达标排放；落实城区部分垃圾运到龙岩垃圾焚烧厂进行无害化处理工作（县执法局牵头）。

牵头单位：县住建局、执法局
配合单位：县发改局、财政局、环保局、国土资源局

责任单位：各乡镇党委、政府，县工业园区管委会、蛟洋工业区管委办，城发公司
（四）持续提升重点小流域水质

建立小流域“四有”管理机制，做到有专人负责、有检测设施、有考核办法、有长效机制。开展汀江流域省定8条小流域的水环境整治，重点抓好汀江流域象洞迳小支流临城镇区域内河段（目前水质类别：劣Ⅴ类，监测断面：九潭江坝上）的整治，消除劣Ⅴ类水体，提升小流域水质。加强小流域水质监测网络建设，开展小流域监测点位的水质监测与考核。
表4    上杭县小流域水质监测点位表
	序号
	断面名称
	所在
河流
	水质
类别
	监测断面
所在乡镇
	小流域涉及我县乡镇
（监测点位上游乡镇）

	1
	水埔桥
	彭寨溪
	Ⅲ
	湖洋镇
	湖洋

	2
	九潭江坝上
	象洞迳
	劣Ⅴ
	临城镇
	临城

	3
	军联村古桥
	上都溪
	Ⅴ
	中都镇
	中都

	4
	清陵塔桥
	庙前河
	Ⅲ
	古田镇
	蛟洋、古田

	5
	中村溪口
	中村溪
	Ⅲ
	蛟洋镇
	蛟洋

	6
	旧县河口
	旧县河
	Ⅲ
	临城镇
	蛟洋、古田、南阳、通贤、才溪、旧县、临城

	7
	城头坪
	黄潭河
	Ⅳ
	古田镇
	步云、蛟洋、古田

	8
	九曲里
	黄潭河
	Ⅳ
	稔田镇
	步云、蛟洋、古田、溪口、白砂、泮境、茶地、太拔、蓝溪、稔田


牵头单位：县环保局

配合单位：县住建局、水利局、发改局、经信科技局、财政局、国土资源局、农业局、林业局

责任单位：各小流域所涉及的各有关乡镇党委、政府，蛟洋工业区管委会
（五）加大流域重金属污染防治
进一步加大紫金山金铜矿区、蛟洋工业区所在流域水环境综合整治力度，加大流域涉重金属排放企业监管力度，制定流域内裸露矿山、矿渣的清理、复绿方案；同时，要深化整改措施，督促企业设置规范排污口和采样口，采取有效措施治理废水、清理露天堆放矿渣，关闭取缔所有无证非法采矿点。确保流域内厂矿企业污染物稳定达标排放、水土流失得到有效控制，水质达到功能区要求。

牵头单位：县环保局

配合单位：县经信科技局、铜业局、国土资源局、公安局、水利局、林业局、安监局

责任单位：紫金山矿区环境安全综合监察大队，古田、蛟洋、才溪、旧县、湖洋、临城、珊瑚等乡镇党委、政府，涉重金属排放企业
（六）加强紫金山矿区、蛟洋工业区环境风险隐患排查整改，提升重点区域环境安全
1.关于紫金山矿区紧临汀江干流，长期大面积露采造成的破坏和污染隐患大生态环境脆弱问题。要强化落实企业主体责任、党委、政府属地监管责任、部门执法责任“三个最严格”监管责任。紫金矿业集团股份有限公司要严格落实企业主体责任，严禁超规模开采生产，采取切实有效措施，消除环境安全隐患，确保紫金山矿区生态环境安全。由县紫金山矿区环境安全综合监察大队牵头，加强对矿区日常环境安全隐患排查。县安全环保联合检查组每月持续对紫金山矿区进行检查督查，督促并指导企业严格落实隐患排查整改工作。

牵头单位：县环保局、国土资源局、水利局、紫金山矿区环境安全综合监察大队

配合单位：县经信科技局、铜业局、林业局、发改局、安监局、公安局、农业局、市场监管局
责任单位：紫金矿业集团股份有限公司、紫金山金铜矿
2.关于蛟洋工业区所处地理气候环境独特、空气扩散性差、气压低、环境容量小，在高温高湿气候条件下极易引发污染物聚积。同时，园区企业涉及危险化学品多、危险源多，一旦发生泄漏等事故，环境应急压力大，面临严峻环境风险隐患整改问题。要严把项目准入关（县商务局、蛟洋工业区管委办牵头），严格控制排放总量（县环保局牵头），依法依规做好审批服务工作。要强化环境监管，每年二次聘请委托有资质第三方专家团队，对蛟洋工业园区等重点区域开展环境隐患排查、环境风险评估、技术指导服务，提升环境监管服务水平（县环保局牵头）。加密环境监测监控，按规范定期开展企业污染源在线监控设备比对监测，每月委托有资质的第三方监测机构对园区周边开展空气环境质量监测，及时公布监测数据（县环保局牵头）。加强安全生产领域监管，督促园区内各企业严格落实主体责任，健全完善各项管理制度，每季度组织人员对企业开展安全大检查（县安监局牵头）。
牵头单位：县环保局、商务局、蛟洋工业区管委办
配合单位：蛟洋镇党委政府，县经信科技局、安监局，供电公司
责任单位：蛟洋工业区内有关企业
五、保障措施

（一）加强组织领导
成立上杭县生态环境保护攻坚战役指挥部，统筹协调全县生态环保攻坚战役相关工作。指挥部下设办公室挂靠县环保局，下设综合协调组（县环保局牵头），督查指导组（县委督查室、县政府督查室、效能办牵头），宣传报道组（县委宣传部牵头），案件查处组（司法：县委政法委牵头，行政：县政府法制办牵头）四个工作小组。具体负责全县生态环保攻坚战役的指导、督查、宣传和案件查处工作。各乡（镇）、指挥部成员单位要有专门机构，专人专职具体负责生态环保攻坚战役相关工作。由县委组织部、县人社局负责抽调3-5名干部到指挥部办公室工作，确保生态环保战役有专人跟踪、专人分析、专人协调推进。由县财政预算安排生态环保战役办专项资金用于推进战役工作。
完善领导挂钩和“一月一协调，一季一督查”推进落实机制，进一步落实分级管理责任，对照各项节点目标，切实加大协调力度。县委督查室、县政府督查室、效能办要加大督查力度，定期督查实施方案的进展推进情况、存在问题的协调解决情况等。强化通报分析制度，各配合单位、责任单位每月28日前向各县直牵头单位报送攻坚战役工作进展情况，各县直牵头单位汇总后次月3日前及时报送市直牵头部门以及县生态环保攻坚战役指挥部办公室（县环保局），指挥部办公室定期通报攻坚战役开展情况。建立攻坚战役联席会议制度，原则上每季度召开一次联席会议，研究解决重大生态环境问题。必要时可随时召开会议，研究部署解决问题。
（二）落实环保责任

强化属地责任，各乡镇要主动履责，具体细化实施方案，分解落实任务，明确责任和责任人，落实工作职责、目标、时间节点安排，确保战役取得胜利。压实部门责任，推行部门领导挂钩具体项目制度，科学倒排工作计划，细化节点目标，优化工作组织；县直牵头单位要主加强指导，定期开展督查，协调解决战役实施过程碰到的困难和问题；配合单位要积极配合牵头单位开展工作，形成合力，推动战役全面落实。紧盯主体责任，各企业要切实履行环境保护主体责任，加强企业环境信息强制性公开、建立企业环境保护信用体系、编制环境保护综合名录，进一步引导企业在环境治理中正确作为，避免生态责任缺失给环境造成损害。
（三）着力机制创新

按照国家生态文明试验区建设要求，大胆创新环保工作体制机制。按照省、市统一部署，推进环保机构监测监察执法垂直管理制度改革；建立生态红线管控制度，强化重点生态功能区保护；完善企业环境信用评价制度，开展环境污染强制责任保险；推进环境污染第三方治理，积极培养环境治理和生态保护市场主体；进一步健全生态保护补偿机制，积极配合市里争取山水林田湖生态修复试点；进一步强化“党政同责”、“一岗双责”，建立完善党政领导干部政绩差别化考核机制。同时，创新项目推进制度，大力实施生态环境保护项目投资工程包，通过“一包一策”、“一包一机制”，挖掘投资潜力，从建设、运营、管理等方面，加大PPP模式推进力度，建立和完善吸引社会资本的体制机制。

（四）依法严查严管

健全完善三级环保网格化监管体系，出台生态环境保护责任清单，建立污染防治区域联动制度，推进环境保护社会共治，建立统一的环境监测网络和预警机制。坚持日常监管与专项执法相结合，强化环保行政执法与刑事司法联动衔接，持续开展“清水蓝天”联合执法行动，严厉打击环境违法行为。
由县委政法委牵头，成立由县法院、检察院、公安局、环保局、安监局、经信科技局、林业局、国土资源局、水利局、县政府法制办等部门组成的环境执法司法联动联席会议，建立健全环境违法案件联动办理机制，依法加大对涉及环境违法案件的惩处力度。县法院要积极探索环境保护案件“三审合一”工作模式，充分发挥环境保护专业审判机构职能作用；县检察院要依法严厉打击污染破坏生态环境的刑事犯罪，积极开展生态环境领域民事行政检察监督；县公安局要积极协助配合环保执法，对阻碍执行职务、妨碍公务、暴力抗法等违法犯罪行为，及时依法查处；县环保、安监、经信科技、林业、国土、水利等部门要切实履行法律赋予的环保行政执法手段和措施，加大对环境违法行为的查处力度，依法严惩环境污染违法犯罪行为。
（五）严格考核奖惩
进一步强化任务和项目工作考评机制，对照方案明确的目标任务，对牵头单位、配合单位、责任单位进行考核。考评结果作为县委、县政府对乡（镇）、县直各有关部门年终绩效考评的主要依据，并将考评结果与评先评优挂钩。对推进战役措施得力，成绩突出的单位和个人，由县委、县政府予以通报表扬；对措施不力，敷衍塞责，履职不到位的，影响工作推进的单位或个人进行通报批评。情节严重的，对相关责任领导和主要负责人进行责任追究和问责，以确保战役顺利完成。

（六）加大舆论宣传

充分发挥宣传舆论在推进环境保护和生态环境建设方面的引导和推动作用，有效依托电视、广播、报刊、简报、网站、微信平台、短信平台、公告牌、宣传牌等载体，开展形式多样的宣传教育活动。充分发挥媒体宣传报送和舆论监督的效力，树立先进典型，传递正能量；曝光污染行为，推动问题解决。通过宣传、教育、引导，切实增强全县各级各部门和广大干部群众保护生态环境的紧迫感和责任感。
附件：1.上杭县生态环境保护攻坚战役指挥部人员名单
2.上杭县2017年生态环境保护攻坚战役项目表

附件1
上杭县生态环境保护攻坚战役指挥部人员名单
第一总指挥：傅藏荣  县委书记

总  指  挥：王  波  县委副书记、县长

副 总 指 挥：张毓章  县委常委、政法委书记

罗小洪  县委常委

胡  滨  县委常委、常务副县长

王尧华  县政府副县长

李永涛  县政府副县长（常务副总指挥）
袁  静  县政府副县长

阙生华  县政府副县长、县委办主任

卢家荣  县政府副县长

成    员：李德强  县政府办主任

张定卿  县政府办副主任

陈国铭  县监察局局长

赖明章  县委宣传部副部长

陈永文  县政法委副书记

丘禄民  县委组织部副部长

郭晓华  县法院副院长

李彪麒  县检察院副检察长

刘玉梅  县环保局局长

李怀玉  县委编办主任

邱禄炎  县发改局局长

胡  冲  县经信科技局局长

黄庆锋  县卫计局局长

何永生  县民政局局长

邓卫江  县人社局局长

刘实民  县财政局局长

汤春康  县公安局副局长

钟立新  县国土资源局局长

吕丁武  县住建局局长

张庆林  县交通运输局局长

王安麒  县农业局局长

雷日斌  县林业局局长
李文龙  水利局局长

林云志  县商务局局长

陈晓明  县文体广新局局长

傅绍武  县安监局局长

刘荣生  县市场监督管理局局长

曾小勤  县旅游局局长

黄伟香  县城市管理行政执法局局长

伍相文  县铜业局局长

黄仲华  上杭工业园区管委会主任

龚富先  蛟洋工业区管委办主任

李德林  县城区用水办主任、城发公司董事长

江莉生  县效能办专职副主任

张继荣  县政府法制办主任

罗伟金  紫金山矿区环境安全综合监察大队大队长
蓝福生  紫金矿业集团股份有限公司总裁

陈南辉  国网上杭供电公司总经理

各乡镇党委书记

指挥部下设办公室（挂靠县环保局），办公室主任由县政府李永涛副县长兼任，常务副主任由县环保局刘玉梅局长兼任。领导小组办公室负责领导小组日常具体工作，承担组织、协调、推进生态环境保护攻坚战役工作。 
附件2
上杭县2017年生态环境保护攻坚战役项目表
	序号
	项 目

名 称
	建设内容及规模
	建 设

年 限
	总投资（万元）
	已完成投资
（万元）
	2017年工作目标
	责任单位
	县直牵头单位

	
	
	
	
	
	
	计划投资（万元）
	工程进度
	开工

月份
	建成

月份
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（47项）
	　
	399407.97
	55966
	84292
	　
	　
	　
	
	　

	1
	上杭县南部新区污水管网工程
	建设污水管网长约68.3公里、泵站3座。
	2016-2019
	15500
	400
	370
	铺设污水管网（管径DN300-DN400）1500米，泵站1座。
	2017.1
	2017.12
	县用水办
县工业园区管委会
城发公司
	县用水办

	2
	工业园区配套道路污水管网铺设工程
	铺设污水管网约约2000米。
	2016-2017
	650
	270
	380
	完成工程建设。
	2017.1　
	2017.12
	工业园区

管委会
	工业园区

管委会

	3
	城区小街小巷污水管网改造工程
	对老城区小街小巷进行污水管网改造约8公里。
	2016-2018
	850
	158
	500
	完成部分工程建设。
	2017.1
	2017.12
	城发公司

临江镇党委、政府
	县住建局

	4
	金山路、二环路道路污水管网铺设工程
	铺设污水管网约3420米。
	2016-2017
	350
	250
	100
	完成部分工程建设。
	2017.1　
	2017.12
	城发公司
	县住建局

	5
	琴岗路垃圾中转站及公厕
	总用地面积1034.7平方米，其中垃圾中转站及公厕占地264平方米。
	2016-2017
	373
	150
	230
	开工建设并完成部分工程建设。
	2017.1　
	2017.12
	城发公司
	县执法局

	6
	二环路垃圾中转站及公厕
	按二级站标准新建一座压缩式垃圾中转站，并配套建设公厕，占地面积约500㎡
	2017-2018
	3000
	　
	500
	完成部分房屋征收及三通一平。
	2017.1
	2017.12
	城发公司
	县执法局

	7
	上杭汀江流域水污染综合整治项目
	建设乡镇污水管网100公里、新建简易污水处理设施20座，同步开展岸滩整治、河道清障、河滩修复260公里、养殖业污染整治、面源污染整治、水源地保护和生态修复治理100万平方米。
	2015-2020
	100000
	32700
	20000
	关闭拆除禁养区内关闭复养、限养区内无法改造或改造不达标生猪养殖场约30万平方米；完善生态护岸、河道清淤60公里；实施乡镇污水处理厂第三方运营，完善乡镇污水收集管网建设100公里。完善饮用水地保护设施建设，完善农村生活垃圾、生活污水处理设施建设。
	2017.1
	2017.12
	各有关乡（镇）党委、政府


	县环保局

县农业局

县住建局

县水利局

	8
	西北片区污水管网工程及黑臭水体治理（一期）
	铺设污水管网全长约7.352千米，主要建设内容包括丰山溪DN1000沿河污水主干管铺设、濑溪DN500沿河污水主干管铺设、濑溪口接至黄田坝泵站DN1200进水主管，及其现状北环路新铺设DN300污水收集管和黄田坝泵站至佳波污水处理厂DN600污水压力管道。
	2017-2018
	5000
	0
	1300
	完成部分污水主干管铺设及完成黑臭水体治理项目。
	2017.5
	　
	县城发公司

临城镇党委、政府
	县住建局

	9
	上杭（蛟洋）金铜产业园区公共环境应急池工程
	建设2座公共应急池及相关的互通收集管道，其中梅坝片区应急池总容积为28000m³，下道湖片区应急池容积为32000m³,配套管线11km。
	2016-2017
	6000
	500
	5500
	2017年01月份完成应急池施工招标工作，完成招标程序后于2017年02月份开始应急池主体及附属设施施工，2017年7月份完成该项目的竣工验收。
	2017.2
	2017.7
	蛟洋工业区管委办

蛟洋镇党委、政府

	蛟洋工业区管委会



	10
	生猪养殖场关闭拆除项目
	关闭拆除禁养区内及限养区未治理达标生猪养殖场。
	2016-2017
	10000
	7000
	5000
	关闭拆除禁养区内关闭复养、限养区内无法改造或改造不达标生猪养殖场约30万平方米。
	2017.1
	2017.12
	各有关乡（镇）党委、政府
	县环保局

	11
	生猪养殖场标准化改造
	存栏250-1500头107个，存栏1500-5000头5个，共112个。
	2016-2017
	4000
	190
	3810
	存栏250-1500头107个，存栏1500-5000头5个，共112个生猪养殖场标准化改造。
	2017.1
	2017.12
	除临江、步云、珊瑚外19个乡（镇）党委、政府
	县农业局

	12
	下车大桥水质自动监测站建设项目
	完善水质在线自动监测系统，新建下车大桥水质自动监测站1座；对已建成水站统一实施第三方运营维护。
	2017
	300
	0
	300
	完善水质在线自动监测系统，新建下车大桥水质自动监测站1座；对已建成水站统一实施第三方运营维护。
	2017.4
	2017.12
	县环保局

南阳镇党委、政府
	县环保局

	13
	废水梯级利用升级改造治理项目
	瓮福紫金厂区清污分流、雨污分流、废水收集梯级利用升级改造（包括膜下水利用、装置区围堰等收集系统、清洁循环冷却水系统）。
	2015-2017
	3000
	2000
	1000
	进一步实施厂区清污分流、雨污分流改造，提高雨水收集利用率；建设膜下水收集利用系统及清洁循环冷却水系统。
	2017.3
	2017.12
	瓮福紫金化工股份有限公司
	县环保局

	14
	旧县河、黄潭河流域水环境综合整治
	旧县河、黄潭河支流水环境综合整治，生活污水、垃圾收集处理、养殖业清拆治理、生态修复、水土保持、河道清淤等。
	2016-2017
	8000
	4350
	2000
	完成年度整治任务和投资计划。
	2017.1
	2017.12
	各有关乡（镇）党委、政府
	县环保局

	15
	中都镇、下都镇水环境综合整治
	辖区养殖废水、生活污水治理、畜禽粪便、病死猪处理、生态修复、水土保持、河道清淤等环境综合整治。
	2016-2017
	7000
	2547
	3000
	完成年度整治任务和投资计划。
	2017.1
	2017.12
	中都镇党委、政府

下都镇党委、政府
	县环保局

	16
	湖洋镇、临城镇小流域综合整治
	开展湖洋镇、临城镇境内小溪流沿线养殖业、生活污水、生活垃圾治理、生态修复、水土保持、河道清淤等环境综合整治。
	2016-2017
	4000
	2016
	1000
	完成年度整治任务和投资计划。
	2017.1
	2017.12
	湖洋镇党委、政府

临城镇党委、政府
	县环保局

	17
	黄潭河（太拔段诗意院田）水环境综合整治
	农村环境综合整治。
	2016-2017
	3000
	980
	1500
	完成部分工程建设。
	2017.1
	2017.12
	太拔镇党委、政府
	县环保局

	18
	上杭县旧县河、黄潭河流域整治规划
	编制《上杭县旧县河流域水污染防治规划(2017-2020年)》和《上杭县黄潭河流域水污染防治规划(2017-2020年)》。
	2017
	200
	　
	200
	完成并批复实施。
	2017.1
	2017.12
	县环保局

各有关乡（镇）党委、政府
	县环保局

	19
	上杭县小流域综合整治
	开展官庄乡、珊瑚乡、南阳镇、通贤镇、才溪镇、白砂镇、泮境乡、步云乡、旧县镇、茶地镇境内小溪流清淤、生态修复、水土保持整治及沿线养殖业、生活污水、生活垃圾综合整治
	2016-2018
	38000
	200
	5300
	编制实施方案，完成年度整治任务和投资计划。
	2017.1
	2017.12
	各有关乡（镇）党委、政府
	县环保局

	20
	中都镇兴坊溪小流域综合整治项目
	中都镇兴坊溪小溪流清淤整治及沿线养殖业、生活污水、生活垃圾治理、生态修复、水土保持、河道清淤等综合整治。
	2016-2017
	1000
	100
	900
	编制实施方案，完成年度整治任务和投资计划。
	2017.1
	2017.12
	中都镇党委、政府
	县环保局

	21
	庐丰畲族乡水环境综合整治
	开展庐丰畲族乡境内小溪流整治及沿线养殖业、生活污水、生活垃圾治理、生态修复、水土保持、河道清淤等综合整治。
	2017-2019
	6000
	　
	1500
	编制实施方案，完成年度整治任务和投资计划。
	2017.1
	2017.12
	庐丰畲族乡党委、政府
	县环保局

	22
	上杭县稔田镇污水处理厂及配套管网工程
	续建上杭县稔田镇污水处理配套管网工程。
	2016-2017
	1272.97
	1130
	140
	完工。
	2016.2
	2017.12
	稔田镇党委、政府
	县住建局

	23
	步云乡污水配套管网工程
	新建步云乡污水配套管网工程。
	2016-2017
	512
	100
	412
	完工。
	2016.9
	2017.12
	步云乡党委、政府
	县住建局

	24
	茶地乡污水配套管网工程
	新建茶地乡污水配套管网工程。
	2016-2017
	500
	50
	450
	开工、完成主体工程。
	2016.9
	2017.3
	茶地镇党委、政府
	县住建局

	25
	上杭县重点河段、湖库或支流水环境整治
	黄潭河（城头坪）、黄潭河（九曲里）、旧县河(清凌塔桥)、旧县河（雁子滩大桥）部分水质较差河须及小流域水环境综合整治，力争全河段水质达Ⅲ类；上都溪水质达Ⅳ类。组织实施棉花滩水库(上杭段)环境综合治理，水质达Ⅲ类。
	2017-2018
	4000
	　
	2000
	组织实施部分水质较差河须及小流域水环境综合整治，力争全河段水质达Ⅲ类；组织实施棉花滩水库(上杭段)环境综合治理，水质达Ⅲ类。
	2017.1
	2017.12
	临城镇党委、政府
稔田镇党委、政府
溪口镇党委、政府
蛟洋镇党委、政府
古田镇党委、政府
各有关企业
	县环保局

县住建局

县水利局



	26
	紫金生产末端物料综合回收扩建项目配套环保工程
	新增卡尔多炉配套建设1套熔炼烟气处理设施（急冷塔、文丘里除尘、碱式脱硫）； 现有及新增卡尔多炉烟气混合后末端新增液相催化氧化一体脱销装置；新增卡尔多炉配套建设环境集烟系统；末端新建1套湍冲洗涤塔等。
	2017
	1000
	0
	1000
	新增卡尔多炉配套建设1套熔炼烟气处理设施（急冷塔、文丘里除尘、碱式脱硫）； 现有及新增卡尔多炉烟气混合后末端新增液相催化氧化一体脱销装置；新增卡尔多炉配套建设环境集烟系统；末端新建1套湍冲洗涤塔等。
	2017.5
	2017.12
	紫金铜业公司
	县环保局

	27
	环境应急物资储备中心
	建设蛟洋工业区应急突发事故的物资储备中心。
	2017-2018
	3000
	500
	1000
	完成项目选址及储备中心主体工程建设。
	2017.6
	2018.6
	蛟洋工业区管委办

蛟洋镇党委、政府
	县环保局

	28
	高标准农田及土地治理
	利用5年时（2015-2020）采用生物与物理及改进耕作等修复措施，恢复项目区田间生态，减少农业面源污染，种植紫云英等绿肥2.5万亩等。
	2015-2020
	900
	175
	570
	按方案实施，春季种植印度豇豆0.2万亩，冬种紫云英2.5万亩，土地治理等
	2017.1
	2017.12
	各有关乡（镇）党委、政府
	县农业局

	29
	2020年实现化肥农药零增长
	控制化肥农药施用量，2020年达到零增长目标。
	2017-2020
	400
	0
	400
	每年推广测土配方施肥技术36万亩，推广商品有机肥1万吨；农作物统防统治2万亩次，全面推广高效低毒低 残留农药。
	2017.3
	2017.12　
	各有关乡（镇）党委、政府
	县农业局

	30
	矿山生态环境恢复治理工程
	实施紫金山金铜矿植被恢复治理1000亩。
	2017
	500
	0
	500
	全年完成矿区植被恢复治理1000亩。
	2017.1
	2017.12
	县国土资源局

林业局
	县国土资源局

	31
	造林绿化工程项目
	实施植树造林15000亩，森林抚育35000亩。
	2017
	3000
	0
	3000
	一季度完成林地清理、整地挖穴15000亩；二季度完成植树造林15000亩；三季度完成森林抚育35000亩；四季度完成补植和验收。
	2017.1
	2017.12
	各有关乡（镇）党委、政府
	县林业局

	32
	龙岩市金掘农业发展有限公司红肉蜜柚生态果园
	新建红肉蜜柚生态果园300亩，配套建设相关水土保持设施，开展间作套种，建成保水、保土、保肥的“三保”型生态果园。
	2017
	200
	100
	100
	完成园地规划布局及近80%种植梯台开发。
	2017.1
	2017.12
	各有关乡（镇）党委、政府
	县农业局

	33
	上杭县水土流失治理工程
	实施综合治理水土流失面积5.166万亩，其中水利部门治理面积3.14万亩，林业等部门治理面积2.026万亩。水利部门重点实施国家水土保持重点建设工程和省重点乡镇水土流失综合治理项目等。
	2017
	5600
	0
	5600
	实施综合治理水土流失面积5.166万亩，其中水利部门治理面积3.14万亩，林业等部门治理面积2.026万亩。水利部门重点实施国家水土保持重点建设工程和省重点乡镇水土流失综合治理项目等。
	2017.1
	2017.12
	县水利局

国土资源局

县住建局

县交通运输局

县农业局

县林业局

县商务局

各有关乡（镇）党委、政府
	县水利局

	34
	上杭县土壤污染状况调查
	对上杭县境内土壤包括工矿企业周边进行全面调查。
	2017
	1000
	0
	1000
	对上杭县境内土壤包括工矿企业周边进行全面调查。
	2017.1
	2017.12
	县环保局

县经信局

县国土资源局

县农业局

县林业局

各有关企业
	县环保局

	35
	临城镇水西渡片区污水处理系统及配套管网建设
	水西渡片区污水处理系统及配套管网建设。
	2017-2019
	2000
	0
	500
	水西渡片区污水处理系统及配套管网建设。
	2017.1
	2017.12
	临城镇党委、政府
	县住建局

	36
	临城镇富古片区污水处理系统及配套管网建设
	富古片区污水处理系统及配套管网建设。
	2017-2019
	2000
	0
	500
	富古片区污水处理系统及配套管网建设。
	2017.1
	2017.12
	临城镇党委、政府
	县住建局

	37
	燃煤锅炉

淘汰与改造
	淘汰与改造燃煤锅炉24台。
	2017
	30
	0
	30
	淘汰与改造燃煤锅炉24台。
	2017.1
	2017.12
	有关乡镇党委、政府

蛟洋工业区管委办
	县经信科技局

	38
	黄标车淘汰
	完成市级下达的2017年黄标车淘汰任务。
	2017
	800
	　
	800
	完成市级下达的2017年黄标车淘汰任务。
	2017.1
	2017.12
	各乡（镇）党委、政府
	县环保局

	39
	汀江绿道一期工程
	汀江两岸（旧县河与汀江汇合处-庐丰摩砣寨）建设：污水处理系统、慢行系统、绿廊系统、服务设施系统、标识系统。
	2017-2020
	37670
	0
	5000
	汀江两岸（旧县河与汀江汇合处-庐丰摩砣寨）建设：污水处理系统、慢行系统、绿廊系统、服务设施系统、标识系统。
	2017.1
	2017.12
	上杭汀江绿道项目办

临城镇党委、政府

临江镇党委、政府

湖洋镇党委、政府

中都镇党委、政府

庐丰畲族乡党委、政府


	上杭汀江绿道项目办

	40
	江滨西路（南门大桥-西环路）滨水景观工程
	南门大桥-西环路建设：1.绿化面积约3万平方米；2.滨水环境整治-亲水空间营造；3.景观布置与观景视线组织。
	2017-2018
	3000
	0
	2600
	绿化面积约3万平方米；滨水环境整治-亲水空间营造；景观布置与观景视线组织。
	2017.1
	2017.12
	县城发公司

临江镇党委、政府
	县住建局

	41
	西湖公园

（西陂工程）项目
	深陂水库内总规划用地面积约5000亩，其中水域面积约800米，总建筑面积约18万平方米，规划建设：1.西湖旅游景区，总建筑面积约16.5万平方米；2.观音井旅游区，建筑面积约1.5万平方米；3.配套建设道路、给排水、绿化等基础设施工程。
	2017-2020
	110000
	　
	600
	完成项目前期工作，包括规划设计方案、项目立项、周边基础设施。
	2017.10
	
	县住建局

县旅游局

临城镇党委、政府

县国土资源局

县水利局
	县住建局



	42
	江滨路汀江两岸夜景彩化美化提升工程
	水西渡湿地公园提升工程等。
	2017
	2000
	0
	2000
	水西渡湿地公园提升工程等。
	2017.1
	2017.12
	县住建局

临江镇党委、政府

临城镇党委、政府
	县住建局

	43
	石壁寨公园项目
	石壁寨建设：1.登山步道；2.自行车慢道；3.休闲亭等。
	2017-2018
	3000
	0
	1000
	石壁寨建设：1.登山步道；2.自行车慢道；3.休闲亭等。
	2017.1
	2017.12
	临城镇党委、政府
	县住建局

	44
	标准化生态果园建设
	新建杭晚蜜柚生态果园300亩，配套建设相关水土保持设施，开展间作套种，建成保水、保土、保肥的“三保”型生态果园。
	2017
	200
	100
	100
	完成园地规划布局及近80%种植梯台开发。
	2016.8
	2017.12
	各有关乡（镇）党委、政府
	县农业局

	45
	生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站扩容工程
	MBR/NF/RO膜处理（二期）70m³/d。
	2017-2018
	300
	0
	300
	一季度完成扩容设计；二季度完成政府采购；三季度完成设备安装调试；四季度正式运行。
	2017.1
	2017.12
	县执法局
	县执法局

	46
	生活垃圾无害处理场调节池封盖（HDPE膜覆盖）
	HDPE膜覆盖面积5000平方米。
	2017-2018
	150
	0
	150
	一季度完成设计；二季度完成政府采购；三季度完成设备安装调试；四季度正式运行。
	2017.1
	2017.12
	县执法局
	县执法局

	47
	完善原垃圾倾倒场污水处理系统
	建设调节罐和脱氨设施。
	2017-2018
	150
	0
	150
	一季度完成设计；二季度完成政府采购；三季度完成设备安装调试；四季度正式运行。
	2017.1
	2017.12
	县执法局
	县执法局


  抄送：县人大、政协，县纪委，县人武部、法院、检察院。 
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