	项目名称
	上杭县（乡、镇）
	合计
	完成时限

	
	临江镇
	临城镇
	湖洋镇
	中都镇
	下都镇
	庐丰畲族乡
	蓝溪镇
	稔田镇
	太拔镇
	溪口镇
	茶地镇
	泮境乡
	白砂镇
	蛟洋镇
	古田镇
	南阳镇
	通贤镇
	才溪镇
	旧县镇
	官庄畲族乡
	珊瑚乡
	
	

	乡镇污水管网建设改造（公里）
	
	30
	2024年10月

	乡镇污水处理设施负荷率达到60%以上（个）
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2024年10月

	乡镇污水处理设施运营管理智慧化平台
	
	1
	2024年6月

	农村垃圾“干湿”分类试点镇（个）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2024年9月中旬

	市级农村生活垃圾治理试点县
	    1
	2024年10月

	裸房整治（栋）
	0
	50
	50
	50
	30
	50
	50
	50
	50
	30
	30
	30
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	30
	900
	2024年9月中旬

	农房建设示范房（栋）
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	20
	2024年9月中旬

	传统村落保护规划编制（个）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	3
	2024年9月

	历史建筑上线“租养平台”（个）
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	2024年9月

	省级补助历史建筑修缮（座）
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	8
	2024年9月

	闽台乡建乡创集镇环境综合整治示范镇（个）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2024年9月中旬

	闽台乡建乡创示范村（个）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2024年9月中旬

	市级补助历史建筑（座）
	根据各乡镇修缮完成情况进行“以奖代补”

	市级农房整治示范村、农村人居环境整治示范村（个）
	根据各乡镇整治情况进行“以奖代补”
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