| 项目名称 | 上杭县（乡、镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临江镇 | 临城镇 | 湖洋镇 | 中都镇 | 下都镇 | 庐丰畲族乡 | 蓝溪镇 | 稔田镇 | 太拔镇 | 溪口镇 | 茶地镇 | 泮境乡 | 白砂镇 | 蛟洋镇 | 古田镇 | 南阳镇 | 通贤镇 | 才溪镇 | 旧县镇 | 官庄畲族乡 | 珊瑚乡 |  |  |
| 乡镇污水管网建设改造（公里） |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年10月 |
| 乡镇污水处理设施负荷率达到60%以上（个） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024年10月 |
| 乡镇污水处理设施运营管理智慧化平台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年6月 |
| 农村垃圾“干湿”分类试点镇（个） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024年9月中旬 |
| 市级农村生活垃圾治理试点县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年10月 |
| 裸房整治（栋） | 0 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 900 | 2024年9月中旬 |
| 农房建设示范房（栋） | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2024年9月中旬 |
| 传统村落保护规划编制（个） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2024年9月 |
| 历史建筑上线“租养平台”（个） | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024年9月 |
| 省级补助历史建筑修缮（座） | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2024年9月 |
| 闽台乡建乡创集镇环境综合整治示范镇（个） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024年9月中旬 |
| 闽台乡建乡创示范村（个） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024年9月中旬 |
| 市级补助历史建筑（座） | 根据各乡镇修缮完成情况进行“以奖代补” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级农房整治示范村、农村人居环境整治示范村（个） | 根据各乡镇整治情况进行“以奖代补” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024年上杭县村镇建设工作任务安排表