附件6
 (
（一）农户书面申请
农村村
民
到乡镇综合便民服务中
心领取
1.
《农村宅基地和建房申请审批表》、
2.
《农村宅基地使用承诺书》，填写好后提交村委会。
3.
 
提交
申请人身份证及户口本复印件
1
份；
4.
家庭人口数资格证明材料
1
份；
5.
拟建设房屋的建筑设计图和平面图。
)农村宅基地用地和建房审批流程


材料齐全


 (
（二）
村级审议公示
召开村委会议或村民代表会
议审议，审议通过后在村公示，
15
个工作日内无异议或异议不成立的，村委会和申请人所
在
村小组在《农村宅基地和建房申请审批表》中签署意见
，连同会议纪要、公
示和申请人承诺书、相邻权利人意见等材料报送乡镇便民服务中心建房审批窗口。
)





 (
（三）
乡镇部门
联审、
政府审批
乡镇部门对建房申请进行联
审签署意见后，提交党政班子联席会研究，乡镇政府对农户宅基地申请进行审批，
10
个工作日内核发《乡村建设规划许可证》和《农村宅基地批准书》，并予以公布
。
)






 (
（
四）农户用地建房全程管理
全面落实
“
三到场
”
要求
，进行现场测绘定位放样，
明确四至边界
，农户根据建房方案进行建房，乡镇、村对建房全程跟踪、巡查、指导。
                                                                 
)




 (
（
五）组织验收
房屋竣工后及时组织验收，通过验收的，出具《农村宅基地用地和建房验收意见》。
)




 (
（
六）办理
不动产登记
)





 (
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 —
)
