湖洋镇涧头村党支部

关于巡察反馈问题清单整改情况报告
县委巡察反馈问题清单，指出了共8个问题，我村党支部针对反馈的问题制定整改措施8条，已完成整改8个问题。现将整改落实情况报告如下：
1.对党的基本理论和路线方针政策学习不够重视。
整改情况（已完成整改）：涧头村及时传达上级精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习了党的二十大精神等。开展了“循足迹、悟思想、铸忠魂、担使命”“循迹溯源、感悟伟力”和“传承苏区好作风、四下基层促发展”主题党日活动，每两周组织党员开展一次集中学习讨论和挂村领导上党课、支部书记上党课，对党员进行集中培训。通过“送学上门”和线上学习等方式，让行动不便的党员和流动党员、广大青年、团员也参与到学习中来。通过开展“学习身边榜样”等活动，加强对青年党员的思想道德和纪法教育，引导他们坚定理想信念、提升党性觉悟、涵养道德操守、严守纪法规矩。
2.落实组织生活制度不到位。
整改情况（已完成整改）：严格落实“三会一课”制度，并做好会议记录。今年以来开展党员大会、主题学习会、组织生活会等10余场次。严肃开展党内政治生活，严格落实组织生活会等制度，保持党的先进性纯洁性、提高党的创造力凝聚力战斗力。常态化开展批评和自我批评，摒弃老好人思想，让“红红脸、出出汗”成为常态，防止“小毛病”向“大问题”转化，起到良好“防微杜渐”作用。 开展会议记录人员业务技能提升培训，提升村“两委”班子成员会议记录业务能力。
3.发展党员材料不齐全。
整改情况（已完成整改）：强化党员教育管理，召开党员大会，开展党员思想教育，从“四个合格”解读如何做一名合格党员，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做好“两个维护”，在生活工作中，规范自身言行举止，遵守党的纪律，做遵纪守法的党员，充分发挥党员的先锋模范作用。同时加强1外出流动党员思想教育、沟通联系，通过交心谈心，了解外出流动党员思想动态，引导党员遵纪守法。建立完善“三会一课”计划报备、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，加强支部活动指导管理，促进支部活动规范化。开展会议记录人员业务技能提升培训，提升村“两委”班子成员会议记录业务能力。
4.党费收缴不规范。
整改情况（已完成整改）：规范党费收缴工作，组织党员学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，强化党员按时足额交纳党费自觉性。
5.落实规范悬挂国旗工作不到位。
整改情况（已完成整改）：国旗是国家的标志，代表国家的主权和尊严。因此，国旗不是随随便便悬挂的，悬挂的国旗是完好的，及时更换符合规格的国旗。
6.报销手续不完备、原始凭证不齐全。
整改情况（已完成整改）：目前“村改居”事宜已通过村民代表大会表决，进入法定改革程序。通过小微权力监督群以及各小组微信群推送安全教育宣传以及惠民工程政策，加强审核把关，确保各项支出凭据的真实性、合理性、合法性，做到手续齐全，不符合财务制度一律不予报销。
7.项目建设管理不到位，程序不规范。
整改情况（已完成整改）：一、经十四届县委巡察发现多算工程款的情况。上杭县湖洋镇涧头村幸福院改造工程，该项目已结算审核，经现场勘察发现，卫生间台式洗手盆、小便器、大便器、应急灯等现场实际数量与结算审核不一致;该项目凭证后附件照片，外脚手架为竹手架，垂直封闭安全网未实施。与结算审核不一致。结算审核造价是369881元，现场核减27330.40元。

二、上杭县湖洋镇涧头村排洪沟修复工程，该项目已结算审核，经现场勘察发现，该项目沟壁抹灰面现场实际未做，与结算审核不一致。结算审核造价是41857元，现场核减10625.09元。三、上杭县湖洋镇涧头村路灯亮化工程，该项目已结算审核，经现场勘察发现，该项目现场实际新做路灯为110盏，与竣工图和结算审核报告中的126盏不一致，管线也相应减少，与结算审核不一致。结算审核造价是465476元，现场核减56651.40元。四、上杭县湖洋镇涧头村涧头渡水渠工程，该项目已结算审核，经现场勘察发现，该项目沟壁抹灰面现场实际未做，与结算审核不一致。结算审核造价是136581元，现场核减37449.3元。五、上杭县湖洋镇Y106涧涧线（潭溪里段）公路工程（路面标），该项目已结算审核，经现场勘察发现，该项目中的5%水泥稳定碎石层宽度与路面同宽、路肩培土现场实际未施工，与结算审核不一致。结算审核造价是1866687元，现场核减13490.11元。

8.村党支部领办农民专业合作社日常运行管理不到位。
整改情况（已完成整改）：规范运行管理，进一步完善合作社治理结构，抓好内部管理，严格落实经营、日常运行、财务收支、收益分配等制度，加强动态监管，定期检测合作社运行情况。
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