太政〔2026〕1号
上杭县太拔镇人民政府关于印发

《太拔镇2026年持续推动生态环境综合治理

暨养殖业污染治理行动方案》的通知
各村村委会，镇直各单位：

《太拔镇2026年持续推动生态环境综合治理暨养殖业污染治理行动方案》已经研究，同意现印发给你们，请认真组织实施。

上杭县太拔镇人民政府

2026年1月4日
太拔镇2026年持续推动生态环境综合治理

暨养殖业污染治理攻坚行动方案

为深入践行习近平生态文明思想，认真贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神及习近平来闽考察时的重要讲话精神，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照省委、市委、县委的工作部署要求，经研究决定在全镇范围内开展生态环境综合治理暨养殖业污染治理攻坚行动，制定工作方案如下：

一、总体目标

按照生态环境质量“只能更好，不能变坏”的目标要求，黄潭峡电站市控断面（太拔进入蓝溪）II类优质水质比例达100%。14个村级交接断面（上村-大地、大地-张芬、张芬-彩霞、彩霞-院田、院田-坵辉、坵辉-太拔、双康-大坑、大坑-院田、寨背山-张芬、鲜水坑-崇厦、崇夏-田增、田增-太拔、罗坑-太拔、梓东-大地）Ⅲ类优良水质比例达100%。

二、重点工作任务

（一）中央、省生态环境保护督察问题整改

1.中央、省生态环境保护督察反馈问题及交办信访件整改。纵深推进第三轮中央生态环境保护督察反馈问题及交办信访件的整改验收销号工作。开展前两轮中央、省生态环境保护督察反馈问题及交办信访件整改“回头看”，防止问题整改不到位、反弹回潮，并全力配合做好第三轮省级生态环保例行督察工作。

牵头领导：曾继林

牵头单位：镇生态环境办公室（以下简称镇生态环境办）

责任单位：各村党支部、村委会，各相关整改单位

（二）水环境污染治理

2.主要流域水质提优。根据《上杭县流域水环境质量提优三年行动方案（2023-2025年）》要求，按照“周保月、月保季、季保年”要求，加强水质研判分析和溯源排查。实行流域水质考核管理，由镇生态环境办牵头，会同镇河长办，每周对乡镇交接断面水质进行采样检测，每半个月对村级交接断面水质进行采样检测，及时掌握水质变化情况。严格落实水质通报、函告预警、约谈等措施，重点开展未达县考核目标、月次水质超Ⅲ类等水质不稳定断面的水质提优，到2026年底全镇主要流域断面优质水比例达100%以上。

牵头领导：曾继林、林聪

牵头单位：镇生态环境办、乡村振兴服务中心（水利）

责任单位：各村党支部、村委会
3.入河排污口治理提升。对列入县重点关注清单的3个入河排污口（太拔村2个、罗坑村1个）每个月开展一次水质监测。加强入河排污口日常监督管理，落实乡镇、村级河道巡管员监管责任，对列入县清单的35个入河排污口开展常态化巡查。

牵头领导：曾继林、林聪

牵头单位：镇生态环境办、镇河长办

责任单位：各村党支部、村委会、各村包村工作队
4.农村生活污水治理。推动集镇污水处理管网修复及污水处理厂设施建设和运维，确保污水处理管网和设施正常运行。全覆盖完成已治理村庄成效评估，建立问题台账，明确整改措施、时限，清单化推进整改，不断巩固治理成效。

牵头领导：丘福辉、曾继林
牵头单位：乡村振兴服务中心（村镇建设）、镇生态环境办

责任单位：各村党支部、村委会、包村工作队

（三）养殖业污染治理

5.畜禽养殖污染治理提升。严格落实《上杭县进一步强化畜禽养殖污染防治促进生猪养殖业高质量发展的实施方案》（杭政办规〔2024〕1号）要求，开展生猪养殖污染整治攻坚行动。分为三个阶段：

自主摸排阶段。由各村党支部、村委会、挂村领导和包村工作队对本村范围内的生猪养殖情况进行全面摸底，填报《太拔镇无证生猪养殖自查表》（附件2）和《保留生猪养殖场情况摸底表》（附件3），1月10日前报镇生态环境办。

调查核实阶段。由相关职能部门对生猪养殖场（户）是否位于禁养范围、是否享受过拆除补助政策、用地是否合法合规、是否直排、是否位于居民区周边等情况进行甄别确认，形成《太拔镇生猪养殖情况摸底表》；由各村党支部、村委会、挂村领导和包村工作队对辖区内保留生猪养殖场进行红、黄、蓝等级分类（见附件4），逐场签订《生猪养殖企业生态环境保护承诺书》（见附件5），于1月10日前报镇畜牧水产办。

集中攻坚阶段。由各村党支部、村委会、挂村领导和包村工作队按属地管理原则对位于禁养区内、已享受过拆除补助政策反弹复养、占用基本农田和生态林天然林、河边直排、饮用水源保护区内和居民集中区周边的养殖场（户）依法依规予以关闭拆除退养。

镇综合执法队、太拔自然资源所、林业站要结合现存保留生猪养殖场的实际情况，依法查处违法违规占用耕地、林地建设的生猪养殖场（户），该拆除的及时依法组织拆除。太拔供电所要积极配合，对行政机关出具的书面配合停电通知书（需附行政处罚、执行等生效法律文书或相关佐证材料），严格履行通知义务后依法依规实施停电、限电等措施。

各包村工作队从1月开始，指定联络员每周四下午下班前报送本村生猪养殖污染整治进度表（见附表6）和生猪养殖污染整治销号验收意见表（见附表7），直至问题清零进行销号。

严格落实巡查制度和保留生猪养殖场干部挂场机制（干部挂钩生猪养殖场安排表见附件8），对本村辖区内保留生猪养殖场和散养户定期开展巡查。巡查内容包括：①保留生猪养殖场环保设施是否完善环保备案或审批手续，是否正常运行，是否存在偷排、直排污水行为；②新扩建生猪养殖场是否经过相关部门审批；③关闭拆除退养的生猪养殖场（户）是否复养；④生猪禁养区是否有养殖生猪现象。

各村挂村领导每季度巡查一次以上，包村干部每月巡查一次以上，村干部每周巡查一次。巡查结束后，巡查人填写《太拔镇生猪养殖污染防治巡查表》（附件9）及每个场（户）巡查照片，报镇生态环境办。对发现违规新扩建猪舍现象，要第一时间函告国土、林业等职能部门，从源头上遏止生猪养殖违法违规行为。

牵头领导：各村挂村领导
牵头单位：镇生态环境办、畜牧水产办

配合单位：综合执法队、太拔自然资源所、林业站、供电所

责任单位：各村党支部、村委会，包村工作队

加强落实12345政务服务平台生态环境投诉件办理

 6.建立生态环境投诉件快速响应机制。对平台转办的生态环境投诉举报件，须在接件后1个工作日内启动核查程序，组织专人实地勘察取证，确保事实清楚、证据确凿。

各相关职能部门、包村干部及村两委成员要强化责任担当，建立联合督办工作专班。对涉及多部门的复杂投诉事项，由生态环境办牵头召开专题会议，明确责任分工，实施清单化管理、节点化推进。

严格执行“受理-核查-处置-反馈”全流程管控，办理过程中要做到“三个必须”：必须全程留痕备查，必须按规范格式形成书面报告，必须通过电话回访与书面答复相结合方式向投诉人反馈处理结果。

推行“整改销号”制度，对未达整改要求的投诉件实行挂牌督办。建立满意度测评机制，将群众评价纳入绩效考核体系，持续跟踪问效，直至问题彻底解决、群众认可满意。

牵头领导：各部门分管领导、各村挂村领导

牵头单位：镇生态环境办、社会治理综合办（信访）

责任单位：各村党支部、村委会，各相关部门
（五）环保专项资金使用管理

7.生态环保专项资金项目提速增效。加强项目资金全过程、全覆盖监管，确保项目按时保质保量完成，实现生态环境专项资金使用效益与项目实施效率双提升。

牵头领导：曾继林
牵头单位：镇生态环境办、财政所

四、保障措施

（一）强化组织领导。为确保此工作方案高效实施，实行领导包片、工作队长包村负责制，与所在村共同落实养殖业、指标浓度上升断面整治责任，确保整治取得实效。

（二）明确问题责任。各挂村领导、工作队和村干部要坚持问题导向、目标导向，根据断面监测数据找差距抓落实，全面排查自身问题，及时制定整改方案，明确责任人、完成时限。
（三）强化结果运用。坚持结果导向，建立“定期通报-分级处置-结果运用”全链条闭环管理体系，推动属地责任落实。实行“周巡查、月通报”制度，每月由生态环保分管领导通报各村养殖业污染防治巡查情况；由畜牧兽医分管领导通报各村生猪养殖场（户）整治进度。根据通报结果，启动相关奖惩措施（详见附件10太拔镇水环境质量提升考核管理办法（试行））。
附件：1.太拔镇生猪养殖污染防治工作领导小组名单

2.生猪违法违规养殖情况摸底表

3.保留生猪养殖场情况摸底表

4.太拔镇规模猪场分级管理情况说明

5.生猪养殖企业生态环境保护承诺书

6.生猪养殖污染整治进度表

7.生猪养殖污染整治销号验收意见表

8.太拔镇干部挂钩生猪养殖场安排表

9.太拔镇畜禽养殖业污染防治管理巡查表

10.太拔镇水环境质量提升考核管理办法（试行）
附件1

太拔镇生猪养殖污染整治工作领导小组名单
为切实做好我镇生猪养殖污染整治工作，巩固我镇生猪养殖污染整治成果，统筹、协调推进各项工作，经研究，决定成立镇生猪养殖污染整治工作领导小组，组成人员如下：

组      长：王俊生（党委书记）

常务副组长：谢步祥（党委副书记、镇长）

            曾宪琪（人大主席）

副  组  长：丘福辉（党委副书记）

            温兴华（纪委书记）

            郭  云（组织委员）

            李辉祥（宣传、统战委员）

            巫振炉（党委委员，武装部长、副镇长）

            郑孝斌（党委委员、派出所所长）
            林建英（副镇长）
林  聪（副镇长）

廖熠荣（司法所所长）
张  超（党群服务中心主任）

林  力（综合执法队队长）

曾继林（乡村振兴服务中心主任）
成      员：蓝思忠（生态环境干部）
李珍华（市场监管、畜牧水产干事）
刘建彬（水利干事）

丁  坪（村建干事）

冯  婕（财政所所长）
曾  辉（太拔自然资源所所长）

林炳富（太拔林业站站长）

                    丘伟君（太拔供电所所长）

领导小组下设办公室，办公地点设在镇生态环境办公室，由蓝思忠兼任办公室主任，李珍华兼任办公室副主任，办公室成员为刘建彬、李永源、丁文源、杨万祥。具体负责生猪养殖污染整治工作与上级和村级的沟通联系，信息与资料的收集、整理、研判、报送，技术宣传与指导服务。

附件2

	太拔镇无证生猪养殖自查表

村委会盖章：       村主干签字：       挂村领导签字：       包村工作队签字：       填表时间：

	序号
	村别
	户主
	养殖场位置
	养殖规模
（存栏数）
	排放方式
	是否退养后复养
	是否占用林地、农田
	是否领取退养补助
	附近是否有居民居住
	沿河（干流支流500米内）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1月10日前报镇生态环境办。
附件3

保留生猪养殖场情况摸底表

	序号
	养殖场户名称
	负责人
	地址
	核定存栏数
	养殖规模（头）
	粪污处理方式，根据括号内选填数字序号（1.种养结合；2.异位发酵床；3.终水回用；4.达标排放；5.委托第三方处理；6.其他，请注明）
	粪污处理、利用设施装备配套情况（对应打“√”）
	是否制定粪污资源化利用计划
	是否建立完善粪污资源化利用台账
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	符合
	基本符合
	不符合
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     填报单位：                                                                填表时间：

注：此表由填报单位于1月10日前报镇乡村振兴服务中心（畜牧水产、市场监管）。

附件4

太拔镇规模猪场分级管理情况说明

分类标准

（一）红色等级判定参考标准

1.近两年内被上级生态环境部门立案处罚过的；

2.不配合镇村干部日常检查的；

3.根据生态环境办的断面水质监测数据异常涉及流域的；

4.挂场干部和村党支部书记认为应该列入重点管理的。

（二）黄色等级判定参考标准

1.粪污资源化利用相关设备的独立电表用电量出现异常的；

2.被信访、投诉过的；

3.规模猪场周边小溪水质不稳定，河床地颜色偏黑的。

（三）蓝色等级判定参考标准

1.粪污资源化利用相关设备的独立电表用电量正常的；

2.配合镇村干部检查的；

3.规模猪场周边环境好的；

由挂场干部、村党支部书记提出红、黄、蓝等级分类名单，经挂村领导审核后报至畜牧水产办。

二、对应职责

对属红色等级的规模猪场，由生态环境办根据实际情况报至上级生态环境部门进行重点到场开展执法，挂场干部、村党支部书记每周三次到场进行巡查。经过挂场干部提出可减级管理的，撰写情况说明，由挂片领导、生态环境办、畜牧水产办等综合分析研判签字确认，降级等级。

对属黄色等级的规模猪场，挂场干部、村党支部书记每周两次到场进行巡查。经过挂场干部提出降级（升级）管理的，撰写情况说明，由挂片领导、生态环境办、畜牧水产办等综合分析研判签字确认，降级（提升）等级。

对属蓝色等级的规模猪场，挂场干部、村党支部书记每周一次到场进行巡查。经过挂场干部提出升级管理的，撰写情况说明，由挂片领导、生态环境办、畜牧水产办等综合分析研判签字确认，提升等级。

附件5

生猪养殖企业生态环境保护承诺书

为认真贯彻落实上级有关养殖企业环境保护工作文件精神要求，完善养殖场污染治理措施，养殖场环境影响评价达标，做到养殖零污染、安全生产。现就养殖场环境保护工作作出如下承诺：

一、本养殖场按照环保相关要求做好环境保护工作，粪便无害化处理，保证环保设施正常运行，做到“污水不外排、沼液不外泄”的治理要求。

二、在养殖场经营期间，因污染水体、污染空气、传播病菌，土地积累重金属、危害农田生态环境影响土壤质量等引发的矛盾纠纷由本养殖场承担一切经济和法律责任。

三、利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。
四、本承诺书自签订之日起生效。

                                  承诺人：


                               承诺时间：

附件6

生猪养殖污染整治进度表
填报单位：                                     填表时间：

	村别
	任务数
	本周关闭退养

拆除户数
	削减生猪

（头）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填表人：                         村主干（签字）： 

包村工作队长（签字）：           挂村领导（签字）：    

注：此表由联络员于每周四下午下班前报生态环境办。

附件7

生猪养殖污染问题销号验收意见表

	养殖场（户）名称
	
	业主姓名
	

	具体位置（详细到小地名、经纬度）
	

	养殖数量

（头）
	

	存在问题
	

	整改目标
	

	整改措施和成效
	

	验收组

意见
	                                        年   月    日

	验收人员签字
	单位
	村主干
	签名
	

	
	单位
	包村工作队
	签名
	

	
	单位
	生态环境办
	签名
	

	
	单位
	畜牧水产办
	签名
	

	
	单位
	挂村领导
	签名
	

	
	单位
	分管领导
	签名
	


附件8

太拔镇干部挂钩生猪养殖规模场安排表
	序号
	养殖场类型
	养殖场地址
	养殖场名称
	存栏数
	负责人
	挂钩责任人

	
	
	
	
	
	
	责任领导
	责任镇干部
	责任村干部

	1
	规模场
	彩霞村官思茅
	上杭县儒溪槐猪有限公司
	7000 
	陈大荣
	李辉祥
	阙晓英
	陈成旺

	2
	规模场
	彩霞村官思茅
	上杭绿琦槐猪保种场
	2800 
	赖贵红
	李辉祥
	阙晓英
	陈成旺

	3
	规模场
	彩霞村槽嘴窝
	上杭县丰景山牧业发展

有限公司
	
	陈大荣
	李辉祥
	阙晓英
	陈成旺

	4
	规模场
	大坑村大坑村
	上杭县文武养猪场
	304 
	张文武
	林  力
	钟禄藩
	黄玉彬

	5
	规模场
	大坑村观音山
	上杭县国和养猪场
	356 
	杜国和
	林  力
	钟禄藩
	黄玉彬

	6
	规模场
	大坑村观音山
	上杭县铁英养猪场
	661 
	郭铁英
	林  力
	钟禄藩
	黄玉彬

	7
	规模场
	大坑村上梁组
	上杭县才德养猪场
	296 
	郭才德
	林  力
	钟禄藩
	黄玉彬

	8
	规模场
	大坑村上梁组
	上杭县良龙生猪养殖场
	285 
	郭才龙
	林  力
	钟禄藩
	黄玉彬

	9
	规模场
	大坑村上梁组
	上杭县晶鑫养猪场
	336 
	郭林
	林  力
	钟禄藩
	黄玉彬

	10
	规模场
	双康村东背窝
	上杭县太拔镇丘立平生猪养殖场
	255 
	丘立平
	李辉祥
	刘建彬
	丘立湘

	11
	规模场
	双康村蓬龙科
	上杭县太拔镇丘宝华生猪养殖场
	274 
	丘宝华
	李辉祥
	刘建彬
	丘立湘

	12
	规模场
	双康村天龙山
	上杭县太拔镇丘文珍生猪养殖场
	330 
	丘文珍
	李辉祥
	刘建彬
	丘立湘

	13
	规模场
	大地村村头
	福建兴欣农牧科技有限公司
	600
	黄俊雄
	林聪
	曹黎红
	王汉玉

	14
	规模场
	罗坑村苦竹坑
	上杭县太拔镇李显堂生猪养殖场
	340
	李显堂
	丘福辉
	蓝思忠
	杨建斌

	15
	规模场
	太拔村太和坑
	
上杭县开功养猪场
	379
	张开功
	郭云
	丁坪
	张建勤

	16
	规模场
	田增村围里
	上杭县太拔镇吕德春生猪养殖场
	271 
	吕德春
	廖熠荣
	吴如锋
	李福妹

	17
	规模场
	田增村围里
	上杭县太拔镇吕禄春生猪养殖场
	255 
	吕禄春
	廖熠荣
	吴如锋
	李福妹

	18
	规模场
	寨背山村海罗地
	上杭县太拔镇赖国峰生猪养殖场
	331 
	赖国峰
	巫振炉
	蓝永文
	李椿荣

	19
	规模场
	寨背山村瓦僚岗
	上杭县太拔镇赖镜泉生猪养殖场
	516 
	赖镜泉
	巫振炉
	蓝永文
	李椿荣

	20
	规模场
	梓东村天龙山
	上杭县太拔曾招亮养猪场
	250 
	曾招亮
	林建英
	丁文源
	曾招亮


附件9

	太拔镇生猪养殖污染防治工作巡查表

	村别：
	
	
	巡查人员：
	巡查时间：
	

	序号
	巡查地点
	巡查内容
	巡　查　情　况
	整　改　措　施
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	注：用于巡查已关闭、拆除猪场复建、复养；违规新、扩建猪舍及拟保留猪场（户）治理情况等。村干部每月巡查两次以上；包村干部每月巡查一次以上；挂村领导第季度巡查一次以上；主要领导每年对各村巡查不少于一次。


附件10

太拔镇各村排查现存生猪养殖散户

	序号
	村别
	养殖地点
	业主
	养殖生猪头数
	是否退养后复养
	是否占用林地农田
	是否领取退养补助
	沿河（干流支流500米内）

	1
	上村村
	鹅公子背
	王华
	50
	否
	否
	否
	否

	2
	上村村
	邓屋
	邓丰贤
	32
	否
	否
	否
	否

	3
	上村村
	邓屋
	邓开泉
	35
	是
	否
	否
	否

	4
	大地村
	村头
	王万祥
	5
	否
	否
	否
	否

	5
	大地村
	村头
	王俊增
	3
	否
	否
	否
	否

	6
	院田村
	虎头岗
	李贵华
	18
	是
	否
	否
	否

	7
	院田村
	中塅
	李富华
	50
	是
	否
	否
	否

	8
	院田村
	中塅
	李德贵
	20
	是
	否
	否
	否

	9
	黄家村
	沙塘科
	黄煌荣
	55
	否
	否
	否
	否

	10
	黄家村
	蓬龙科
	赖华英
	2
	否
	否
	否
	否

	11
	黄家村
	蓬龙科
	黄焕文
	12
	否
	否
	否
	否

	12
	大坑村
	村中
	郭永英
	11
	是
	否
	否
	否

	13
	大坑村
	石窝里
	郭兆樟
	13
	是
	否
	否
	否

	14
	大坑村
	楼岗
	黄凤纪
	40
	是
	否
	否
	否

	15
	大坑村
	楼岗
	黄立新
	29
	是
	否
	否
	否

	16
	大坑村
	楼岗
	黄龙纪
	39
	是
	否
	否
	否

	17
	崇厦村
	龙潭下
	雷寿功
	26
	否
	否
	否
	否

	18
	彩霞村
	大凹里
	陈大清
	12
	否
	否
	否
	否

	19
	彩霞村
	云龙山
	陈文先
	14
	否
	否
	否
	否

	20
	彩霞村
	前坑
	陈明荣
	15
	否
	否
	否
	否

	21
	张芬村
	丙星源
	廖锦禄
	46
	是
	否
	是
	否

	22
	张芬村
	丙星源
	廖锦龙
	6
	否
	否
	否
	否

	23
	张芬村
	丙星源
	廖永华
	8
	是
	否
	否
	否

	24
	太拔村
	石坎
	范水金
	20
	是
	否
	是
	否

	25
	太拔村
	石坎
	范木生
	15
	是
	否
	否
	否

	26
	太拔村
	石坎
	张胜辉
	23
	否
	否
	否
	否

	27
	双康村
	汶水宫
	丘克武
	15
	是
	否
	否
	否

	28
	罗坑村
	杨屋
	杨万福
	52
	否
	否
	否
	否

	29
	田增村
	前头
	罗标泉
	9
	否
	否
	否
	否

	30
	田增村
	蓬龙排
	丘德强
	13
	否
	否
	否
	否

	31
	梓东村
	峦东背
	曾招彬
	15
	否
	否
	否
	否

	32
	梓东村
	大园里
	曾招红
	18
	是
	否
	是
	否

	33
	梓东村
	慕梓科
	丘赠富
	10
	否
	否
	否
	否

	34
	罗坑村
	杨屋
	杨万福
	52
	否
	否
	否
	否

	35
	田增村
	前头
	罗标泉
	9
	否
	否
	否
	否

	36
	田增村
	蓬龙排
	丘德强
	13
	否
	否
	否
	否

	37
	梓东村
	峦东背
	曾招彬
	15
	否
	否
	否
	否


附件11

太拔镇水环境质量提升考核管理办法

为进一步明确镇村干部在生态环境综合整治工作中的职责，督促镇村干部主动担当作为，打好生态环境综合整治攻坚战，切实扭转我镇断面水质持续超标的不利形势，确保断面水质稳定达标。根据《上杭县流域断面水质考核管理办法》《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县进一步深化畜禽养殖污染防治促进生猪养殖业高质量发展的实施方案的通知》（杭政办规〔2024〕1号）等文件精神，特制订本办法。

一、适用对象

全镇包村干部、村两委干部

二、考核内容

（一）养殖业污染整治

1.各包村工作队、村两委干部落实巡查制度情况（巡查要求详见文件）。

2.各村生猪养殖场关闭拆除退养任务完成情况。
（二）村级交接断面水质达标情况

三、奖惩办法

（一）养殖业污染整治

1.严惩瞒报漏报。以核定的各村养殖场（户）名单为底数，对瞒报漏报1-2家的，由分管领导约谈所在村包村工作队和村两委干部，季度考核扣5分；对瞒报漏报3 家及以上的，给予包村工作队、村两委干部通报批评，季度考核扣10分，年终不得评先评优。
2.严抓巡查落实。以季度为周期，包村干部（每月1次）1次未参加巡查的，季度考核扣3分；2次未参加巡查的，季度考核扣6分，当季度考核不得评为优秀；3次及以上未参加巡查的，季度考核扣10分，年终不得评先评优。村两委干部（每半个月1次）未按要求开展巡查的，每缺1次，季度考核扣3分。挂村领导（每季度1次）未按要求巡查的，由镇主要领导进行约谈。

3.严抓猪场整治。按已核定的养殖场（户）名单，完成季度关闭拆除退养任务的，10户以下的村包村工作队成员和村两委干部季度考核加5分；10-20户的村包村工作队成员和村两委干部季度考核加8分；20户以上的村包村工作队成员和村两委干部季度考核加10分。未完成关闭拆除退养任务的，按对应的奖励分数予以扣除。

（二）水质考核

1.所在村交接断面水质检测（每半个月检测1次）1次不达标的，由生态环保分管领导对包村工作队长和村主干进行约谈，包村工作队成员和村两委干部季度考核扣3分；2次不达标的，对包村工作队和村主干给予通报批评，包村工作队成员和村两委干部季度考核扣6分，本季度考评不得评为优秀；3次及以上不达标的，由镇纪委监察组对挂村领导、包村工作队长、村主干进行谈话提醒，包村工作队成员和村两委干部季度考核扣10分，本季度考核不合格，年终不得评先评优。

2.镇主要领导被上级效能处分的，对对应流域相应月份超标的村级断面包村工作队和村两委干部进行提级处分。

四、附则

1.本办法自印发之日起实行。

2.由镇党建办（组织）、效能办、生态环境办牵头进行考核，并进行结果运用。

3.由镇党建办（组织）、效能办、生态环境办负责解释。

中共上杭县太拔镇委员会             2026年1月4日印发


